| # Présentation du projet de réaménagement des accès de la place Commandant Arnaud |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compte rendu |  |  | #### 11 /06/2012 | #### 18 h 30 | ##### Mairie du 4ème – Salle du Conseil |
| Réunion organisée par |  | Mairie du 4ème – Cabinet du Maire |  |  |  |
| Type de réunion |  | Réunion d’information et de présentation du projet |  |  |  |
| Animateur |  | Jean TRUC – Adjoint en charge de la gestion de l’espace public |  |  |  |
| Secrétaire |  | Véronique ROGER |  |  |  |
| Participants |  | Emilie SELLES – Directrice de Cabinet + Matthieu HERMEN responsable Voirie |  |  |  |
| Introduction |  |  |  |  |  |
| Jean TRUC introduit cette réunion d’information qui vise à présenter le projet avec la création d’accès nouveaux. La place Commandant Arnaud est une place animée, dans un quartier très urbanisé. C’est un lieu de passage et aussi de rencontres. C’est enfin un lieu d’histoire : deux ateliers de soierie proches, une belle école de la fin du 19ème, le souvenir du commandant Arnaud. De nombreux travaux ont déjà concerné cette place : élargissement du trottoir côté rue de Belfort, aire de jeux totalement refaite, création d’aires motos et vélos. Deux objectifs à prendre en compte : - La sécurité - Le partage de l’espace public |  |  |  |  |  |
| PRESENTATION |  |  |  |  |  |
| L’état des lieux actuels de la place : Un seul accès par la rue de Belfort (entrée charretière + une chaîne avec un cadenas de pompiers). Un accès complexe et dangereux car donnant sur un carrefour avec beaucoup de circulation. Cet accès sera définitivement condamné. Le nouvel aménagement comprendra deux accès différents (cf le diaporama joint). - un accès pour les forains du marché et la propreté, - un accès pour les pompiers. Un renforcement du mobilier urbain complètera l’aménagement : installation de barrières et de cinq bancs. |  |  |  |  |  |
| Questions |  |  |  |  |  |
| * Comment feront les services de nettoyage lors du marché du jeudi matin ? => Une possibilité sera étudiée pour qu’ils puissent passer par l’accès pompiers (clefs), un arrêté sera également présent pour signifier l’interdiction de stationner. * Dans ces périodes de rigueur budgétaire, pourquoi deux accès au lieu d’un (accès pompiers) ? => Les forains du marché n’ont pas le droit d’entrer par l’accès pompiers et de s’installer près de l’école (plan Vigipirate). * Concernant les forains, est-ce que l’angle de braquage pour leur véhicule a été pris en compte ? => oui, des essais vont se faire avec un modèle 19 tonnes. * Quotidien de l’école (camions cantines, organisations, livraisons…) => L’accès pompiers est normalement exclusif, mais afin de ne pas générer trop de perturbations notamment au niveau des camions de livraisons pour l’école, la possibilité d’acheminer sur la voie des pompiers est envisageable. * Durée des travaux ? => Les travaux dureront un mois et se feront cet été, la circulation ne sera pas interrompue. * Quel est l’intérêt de rehausser le trottoir rue Belfort ? => Il s’agit avant tout de sécuriser le passage protégé. Le rabaissement sera bien sûr maintenu au niveau du passage protégé. * Serait-il possible de prévoir un espace couvert- abri poussettes devant l’école maternelle ? => La place Commandant Arnaud fait partie du périmètre d’un monument classé (église Saint-Denis), donc il faudrait une consultation de l’architecte des bâtiments de France. * Les parents qui emmènent leurs enfants à l’école se plaignent de ne pouvoir se garer. => C’est le problème des dépose-minute qui ne sont pas toujours respectés ; mais généralement les parents d’une école primaire habitent à proximité. * La station Vélov va-t-elle rester ? => oui * La circulation est dangereuse rue Belfort, serait-il possible d’envisager de sécuriser les trottoirs pour les enfants ? => demande notée, sachant que l’installation des terrasses consolide la sécurité. * L’installation des bancs ne va-t-elle pas gêner la circulation de l’espace ? => La place Commandant Arnaud est assez vaste pour ne pas poser de problèmes de flux piétons. |  |  |  |  |  |
| Conclusion |  |  |  |  |  |
| A compter du mois de Septembre, la mise en révision du PLU (Plan local d’Urbanisme) permettra, lors des réunions spécifiques, de parler de toutes les autres questions liées au quartier. |  |  |  |  |  |